# NYC Student Rental Map 第一版发布项目落地方案书

版本：V1.0 发布版
项目方向：B2B 房源展示与租客导流平台
目标市场：纽约华人中介、哥大 / NYU / NYC 学生租客、新来纽约的中文租房用户
当前阶段：不开放中介后台、不接入线上支付、由平台方手动维护数据和页面更新

## 1. 项目总述

### 1.1 项目定位

NYC Student Rental Map 是一个面向纽约学生和新租客的租房地图平台。第一版重点不是做完整的 Zillow / StreetEasy 替代品，而是切入一个更清晰、更容易传播的垂直市场：

纽约华人学生、新来美国租客、哥大 / NYU 周边租房用户，以及希望获得更多中文租客线索的纽约中介。

平台通过地图、学校位置、房源详情、户型图、合租计算、费用提醒、附近华人生活设施等功能，帮助租客更快理解一套房是否适合自己，也帮助中介更方便地把房源分享给潜在租客。

第一版商业逻辑是：

租客免费使用网站；中介免费或低门槛提供房源、图片、户型图；平台方手动整理数据、发布页面、生成分享链接、收集租客咨询；前期不收钱，以获取真实房源、租客访问量、学校群传播和中介合作为主要目标。等网站有稳定访问量、有效 lead 和数据证明后，再逐步引入推广位、置顶房源、按月合作、按 lead 合作等收费模式。

### 1.2 第一版核心目标

第一版不是追求功能最多，而是追求“可以公开发给中介和学生使用”的基本商业产品形态。发布目标包括：

- 租客可以在地图上找房，看大楼、看房型、看户型图、看价格、看租期、看起租时间、看水电和费用提醒。

- 租客可以理解合租价格如何分配，例如 1B 两个人住时卧室比客厅多 200 美元，2B2B 三个人住时主卧比次卧多 200 美元，次卧比客厅多 200 美元。

- 租客可以通过分享链接直接打开某个房间详情页。

- 中介可以把房源、照片、户型图、价格和优惠信息发给平台方，由平台方手动更新。

- 平台可以收集租客咨询，形成 lead 数据。

- 平台可以记录点击量、分享量、咨询量，为之后收费提供依据。

- 平台必须控制法律风险，不能出现歧视性租房广告、误导性费用说明、未经授权图片、虚假安全承诺或非法隔断暗示。

- 平台需要具备稳定部署、基础安全、图片优化和后续扩展能力。

## 2. 第一版商业模式

### 2.1 当前阶段：免费获客与数据验证

第一阶段不直接收费，目标是获得真实使用数据。平台方需要通过以下方式验证商业价值：

- 中介愿意持续提供房源。

- 学生群和租房群愿意转发网站。

- 租客愿意点击房源详情。

- 租客愿意提交咨询。

- 中介能从平台获得真实租客咨询。

- 平台能够证明哪些房源点击高、分享高、咨询高。

这一阶段的核心不是收入，而是证明：

这个网站能不能给中介带来租客？ 租客是否真的觉得这个地图和计算器有用？ 学校附近、中文租房、合租计算、华人生活设施这些差异化功能是否能提高转化？

### 2.2 未来收费方式

当平台有真实数据后，可以逐步引入以下收费方式：

- Featured Listing 置顶房源
中介付费让某些房源在默认地图层、搜索结果或学校附近列表中优先显示。

- Monthly Promotion 月度推广
中介每月支付固定费用，平台帮助展示指定楼盘、生成分享链接、提供每周数据报告。

- Lead Package 有效咨询包
平台按照有效租客咨询数量向中介收费。

- Listing Management Service 房源维护服务
平台方帮助中介整理图片、户型、价格、租期、费用说明，收取维护费。

- 搬家、家具、担保、宽带、保险等服务广告
等网站流量起来后，可以和相关服务商合作。

第一版不接入在线支付。中介如果需要付费，可以通过 Zelle、银行转账、微信或其他线下方式支付，平台方内部记录付款和服务内容即可。

## 3. 用户角色与使用场景

### 3.1 租客用户

主要用户包括：

- 哥大附近租房学生

- NYU 附近租房学生

- 新来纽约的中国学生或中文用户

- 想找合租的人

- 对纽约租房费用、隐藏费用和 broker fee 不熟悉的人

- 想看学校、地铁、中超、中餐、商场相对位置的人

租客主要任务：

- 在地图上看学校附近有哪些楼。

- 点击大楼查看可租房型。

- 点击房间查看户型图和价格。

- 使用房租计算器估算月租、押金、一次性费用和合租分配。

- 查看附近生活设施。

- 复制或打开分享链接。

- 提交咨询。

### 3.2 中介用户

第一版中介没有后台账号。中介通过人工方式和平台方合作。

中介需要提供：

- 大楼名称

- 地址

- 房型

- unit number

- gross rent

- net effective rent

- concession / 优惠

- 可入住日期

- 租期

- 押金

- broker fee / agent fee / other fees

- amenity fee / application fee

- 水电网是否包含

- 大楼设施

- 安全设施

- 大楼照片

- 房间照片

- 户型图

- 是否允许 flex wall / living room occupancy

- 是否接受 guarantor / student / international student

- 信息最后确认日期

平台方需要把这些内容整理进数据表，并发布到网站。

### 3.3 平台方，也就是你

你是第一版的运营和数据管理者，负责：

- 收房源

- 查重

- 整理数据

- 检查图片质量

- 压缩图片

- 更新 Google Sheet / JSON / CSV

- 发布网站

- 生成分享链接

- 收集 lead

- 发给对应中介

- 每周统计点击和咨询

- 检查过期房源

- 删除或降权不准确房源

- 保证广告语言和费用说明合规

## 4. 第一版功能需求

### 4.1 地图找房功能

#### 功能目标

用户进入网站后，可以通过地图直观看到纽约主要学校、房源楼盘和生活设施的位置关系。

#### 第一版要求

地图默认显示：

- 房源楼 marker

- Columbia University marker

- NYU marker

- 其他重点 college / university marker

- 中超 / 中餐 / 商场 / 社区 POI

- 不默认显示地铁站，地铁站只在用户点击 Subway 按钮后显示

#### 交互要求

- 点击房源楼，右侧打开大楼信息面板。

- 再点击同一栋楼，可以关闭面板。

- 点击大楼后，底部或地图上显示 Nearby tools。

- 用户点击 Restaurants / Stores / Subway 后，显示附近设施。

- 清除按钮可以隐藏附近设施。

- 地图缩小时，学校和推广楼优先显示，普通 POI 淡化或隐藏。

- 未来房源多时，普通楼需要聚合显示，推广楼和学校不进入普通 cluster。

#### 性能要求

- 默认加载的 marker 不应过多。

- 缩小地图时只显示重点楼和学校。

- 放大到街区后再显示更多楼。

- 普通 POI 可以按需加载，不要一次全部显示。

- 未来需要加入 marker clustering。

### 4.2 大楼信息面板

#### 功能目标

点击大楼后，先显示大楼层面的信息，不一开始展示太多房间细节。

#### 大楼页必须显示

- 大楼名称

- 地址

- 区域 / neighborhood

- 最低价格

- 可租房间数量

- 房型范围

- 大楼介绍

- 大楼照片

- 大楼设施

- 安全设施

- 水电政策

- 交通或周边摘要

- 可租 unit 列表

#### 大楼照片要求

- 有真实照片就显示真实照片。

- 没有真实照片就不要强行显示假图片。

- 不要让占位图看起来像真实房源照片。

- 第一张图应为大楼主图或外观图。

- 最多先显示 3 到 5 张图。

- 图片必须压缩，优先使用 WebP。

- 图片要 lazy loading。

- 如果图片来源不明确，不要公开使用。

#### 大楼设施要求

设施可以包括：

- Doorman

- Elevator

- Laundry

- Gym

- Lounge

- Rooftop

- Package room

- Bike storage

- Parking

- Controlled access

- Security camera

所有设施都必须来自中介或大楼公开资料，不能猜测。

### 4.3 房间 / Unit 详情页

#### 功能目标

用户点击具体房间后，进入房间详情页，主要看这个 unit 的信息，而不是重复大楼介绍。

#### 房间页必须显示

- 大楼名称

- 房型

- unit number

- gross rent

- net effective rent

- sqft

- bedrooms

- bathrooms

- 可入住日期

- 租期

- concession / 优惠

- 户型图

- 房间介绍

- 合租计算

- 房租计算器

- 押金

- broker fee / agent fee / other fees

- amenity fee / application fee

- utilities estimate

- 隔断 / flex wall 风险提醒

- 分享按钮

- 咨询按钮

#### 户型图要求

- 有户型图时，房间详情页优先显示户型图。

- 没有户型图时，显示“Floor plan not available yet”，不要强行生成假户型图误导用户。

- 户型图要能点击放大。

- 户型图需要清楚标注来自中介、building website 或公开资料。

- 如果户型图和当前 unit 不一定完全匹配，必须标注“代表性户型图 / representative floor plan”。

#### 房间照片要求

- 有当前 unit 真实照片时，显示在房间详情页。

- 如果只有大楼照片，不要当成房间照片。

- 如果是示意图或相似 unit，要标注 representative image。

- 不展示低清、变形、严重压缩、来源不明的图片。

- 图片需要统一比例和排版。

### 4.4 房租计算器

#### 功能目标

帮助租客估算真实租房成本，尤其是合租时每个人该付多少。

#### 输入项

- Monthly gross rent，默认来自数据，不允许用户手动改。

- Lease months

- Free months / concession

- People sharing this unit

- Security deposit

- Broker fee / agent fee

- Amenity fee

- Application fee

- Utilities estimate

- Other fees

#### 输出项

- Net effective rent

- Whole-unit monthly total

- Whole-unit move-in cost

- One-time fees per person

- 每个空间每月应付金额

- 每个空间预计 move-in cost

#### 合租规则

Studio 默认 1 人：

整套房由 1 人承担。

1B 默认 2 人：

客厅 + 卧室。卧室每月比客厅多 200 美元。

2B / 2B2B 默认 3 人：

客厅 + 次卧 + 主卧。次卧比客厅多 200 美元，主卧比次卧多 200 美元。

4 人或更多：

按空间顺序每个空间相差 200 美元，具体规则需要允许手动调整。

#### 一次性费用规则

月租按房间差价分；押金、broker fee、amenity fee、application fee、other fees 默认按人头平均分。

#### 合规提示

计算器必须显示说明：

- 计算结果仅为估算。

- 实际费用以 lease、building management 和 written disclosure 为准。

- 客厅住人、flex wall、partition 必须确认大楼是否允许。

- Broker fee 和其他费用必须在申请前书面确认。

### 4.5 分享链接功能

#### 功能目标

中介可以直接把某个房间详情页发给租客，租客打开后直接进入该房间页面。

#### 要求

- 每个 building 有独立链接。

- 每个 unit 有独立链接。

- 分享链接打开后自动定位地图。

- 分享链接打开后自动打开右侧详情页。

- 如果 unit 已下架，要显示“该房源可能已不可用，请联系确认”。

- 分享按钮要使用通用分享图标。

- 复制成功后显示 Copied 提示。

### 4.6 收藏功能

#### 第一版建议

如果不想做登录系统，第一版可以先做本地收藏：

- 用户点击收藏。

- 收藏保存在浏览器 localStorage。

- 用户可以查看收藏列表。

- 不同设备不同步。

#### 未来升级

未来做账号系统后，收藏同步到数据库。

#### 隐私说明

如果只存在 localStorage，隐私风险较低，但仍要在 Privacy Policy 中说明本地存储。

### 4.7 咨询 / Lead 表单

#### 功能目标

这是第一版商业化最重要的功能。没有 lead，就很难证明网站价值。

#### 表单字段

- Name

- WeChat

- Phone

- Email

- Move-in date

- Budget

- Student or working professional

- Preferred school / area

- Interested building

- Interested unit

- Message

- Consent checkbox

#### 必须自动记录

- building_id

- unit_id

- page URL

- timestamp

- source

- referrer

- user agent

- campaign tag，如果有

- assigned agent，如果有

#### 第一版实现方式

可以先用：

- Tally

- Google Forms

- Formspree

- Airtable Form

- Supabase insert

但长期建议进入数据库。

#### 安全要求

- 表单要防 spam。

- 加 Cloudflare Turnstile 或 honeypot。

- 限制提交频率。

- 不要在前端暴露 secret key。

- 用户提交的内容显示到后台前要 sanitize。

- 不收集不必要的敏感信息。

- 不收集 SSN、护照号、银行信息。

#### 合规要求

表单提交前必须有 consent：

“By submitting this form, you agree that we may share your inquiry with the listing contact or agent for rental communication purposes. This platform does not guarantee availability, pricing, approval, or lease terms.”

## 5. 数据管理方案

### 5.1 第一版数据架构

第一版不建议直接前端请求 Google Sheets API。建议使用：

Google Sheet 作为内部编辑后台
脚本导出 JSON
网站读取静态 JSON
部署到 Cloudflare Pages 或 Vercel

这样可以兼顾维护方便和访问稳定。

### 5.2 为什么不直接请求 Google Sheet API

如果用户每次打开网站都直接请求 Google Sheet API，访问量一上来可能触发 quota 或 429 错误。第一版应避免让所有用户直接访问 Google API。

正确流程：

- 你在 Google Sheet 更新数据。

- 每天或每小时运行导出脚本。

- 脚本生成 buildings.json、units.json、photos.json、community_pois.json。

- 网站读取 JSON。

- JSON 文件由 CDN 缓存。

- 用户访问网站时不直接请求 Google Sheets API。

### 5.3 数据表设计

#### buildings 表

必须字段：

- building_id

- building_name

- address

- borough

- neighborhood

- lat

- lng

- description

- amenities

- safety_features

- utilities_policy

- transit_summary

- nearby_summary

- primary_photo_url

- official_website

- availability_url

- source_last_checked

- data_quality_score

- is_visible

- is_featured

- priority_score

- source_agent

- compliance_status

#### units 表

必须字段：

- unit_id

- building_id

- unit_number

- floor_plan

- beds

- baths

- sqft

- gross_rent

- net_effective_rent

- available_date

- lease_term

- concession

- security_deposit_amount

- broker_fee_amount

- amenity_fee_amount

- application_fee_amount

- utilities_estimate_monthly

- default_people

- max_people

- rent_step_difference

- space_1_name

- space_2_name

- space_3_name

- flex_wall_policy

- guarantor_policy

- status

- source_url

- source_last_checked

- is_visible

- is_featured

- priority_score

- data_quality_score

#### photos 表

必须字段：

- photo_id

- building_id

- unit_id

- photo_url

- photo_type

- caption

- source

- source_permission_status

- is_primary

- sort_order

- image_width

- image_height

- file_size

- optimized_url

- thumbnail_url

photo_type 可选：

- building_exterior

- lobby

- amenity

- unit_photo

- floorplan

- representative_photo

#### community_pois 表

必须字段：

- poi_id

- name

- category

- lat

- lng

- address

- notes

- source_url

- source_last_checked

- is_visible

- priority_level

#### leads 表

第一版如果不用数据库，也要用表格记录：

- lead_id

- timestamp

- building_id

- unit_id

- renter_name

- renter_wechat

- renter_email

- renter_phone

- budget

- move_in_date

- message

- assigned_agent

- lead_status

- source_url

- consent_received

## 6. 数据质量规则

### 6.1 数据质量评分

每个 unit 和 building 都应有 data_quality_score。

评分建议：

- 有准确地址：+10

- 有经纬度：+10

- 有 gross rent：+15

- 有起租时间：+10

- 有租期：+5

- 有户型图：+20

- 有真实 unit 照片：+20

- 有大楼照片：+10

- 有费用说明：+10

- 最近 3 天更新：+10

- 信息超过 14 天未确认：-20

- 没有图片：-10

- 费用不清楚：-10

- flex wall 状态不清楚：-5

### 6.2 显示规则

默认优先显示：

- is_featured = true

- data_quality_score 高

- source_last_checked 最近

- 有户型图

- 有真实照片

- 有明确价格

- 有明确起租时间

对于信息不完整的房源，不要删除，但应降权，并显示：

“Need to confirm availability and fees.”

### 6.3 过期房源处理

如果超过 7 天未确认：

状态改为 Need to confirm。

如果超过 14 天未确认：

默认不在首页优先显示。

如果超过 30 天未确认：

隐藏或标为 Possibly outdated。

## 7. 图片优化方案

### 7.1 图片处理目标

图片是当前网站速度和专业感的最大影响因素。发布前必须优化。

目标：

- 首屏加载快。

- 图片不变形。

- 没图不强行展示。

- 户型图清楚。

- 大楼图和房间图分开。

- 图片来源可追溯。

### 7.2 图片尺寸要求

建议：

- 大楼主图：宽度 1200px 以下

- 房间图：宽度 1200px 以下

- 户型图：宽度 1600px 以下

- 缩略图：宽度 400px

- 普通照片：100KB 到 400KB

- 户型图：300KB 到 700KB

- 格式优先 WebP

- 不推荐使用超过 2MB 的单张图片

### 7.3 图片展示规则

大楼页：

- 显示大楼主图。

- 显示 lobby / amenity / exterior。

- 不显示具体 unit 详情图，除非没有其他图且明确标注。

房间页：

- 优先显示户型图。

- 再显示 unit photo。

- 没有 unit photo 就不显示房间照片。

- 只显示大楼图时必须标注 Building photo。

### 7.4 图片授权

中介提供图片时必须确认：

- 图片可以用于平台展示。

- 图片不是从其他平台盗用。

- 如果是代表性图片，需要标注 representative。

- 如果图片版权不明确，不发布。

## 8. 性能优化方案

### 8.1 第一版性能目标

第一版目标：

- 首屏 3 秒内出现地图和主要 marker。

- 点击大楼 1 秒内打开面板。

- 点击 unit 1 秒内打开详情。

- 图片 lazy loading。

- 默认不加载所有高清图片。

- 默认不显示过多 POI。

- 移动端不卡顿。

### 8.2 数据加载策略

当前数据量不大，但不能继续无限增长后一次性加载。

第一版可以加载：

- buildings

- units summary

- photos metadata

- selected building detail

未来数据增多后，改成：

- 首屏只加载 featured buildings。

- 地图缩小时只加载 priority_score 高的楼。

- 放大后加载当前地图范围内的楼。

- 点击大楼后才加载该楼 units。

- 点击 unit 后才加载高清图片和户型图。

### 8.3 Marker 显示策略

默认层级：

- Schools

- Featured buildings

- Normal buildings

- Chinese groceries / restaurants / malls

- Subway only on demand

未来 clustering：

- 学校永远单独显示。

- Featured buildings 永远单独显示。

- 普通楼进入 cluster。

- 放大到街区后 cluster 展开。

- 低优先级 POI 按需加载。

## 9. 安全方案

### 9.1 当前风险评估

当前网站没有登录、没有支付、没有后端数据库，所以相比传统动态网站，攻击面较小。但仍然有风险：

- API key 泄露

- XSS

- 表单 spam

- 图片来源风险

- 外部链接钓鱼风险

- 数据被篡改

- GitHub 误上传 secret

- 未来 lead 数据隐私泄露

### 9.2 Secret 管理

必须做到：

- .env 不进 GitHub。

- .env.local 不进 GitHub。

- Mapbox secret token 不放前端。

- Google API secret 不放前端。

- 只使用 public token 时也要限制 domain。

- GitHub push 前检查 secret。

- 已泄露 token 必须 revoke。

.gitignore 必须包括：

.env
.env.local
.env.production
**/.env
node_modules
dist
.next

### 9.3 XSS 防护

所有来自 CSV、Google Sheet、中介、用户表单的数据，展示前必须 escape。

禁止直接把用户内容拼进 innerHTML。

如果必须使用 innerHTML，必须确保字段经过 escapeHtml。

### 9.4 表单防护

Lead 表单必须：

- 加 rate limit。

- 加 Turnstile 或 honeypot。

- 不收集敏感证件信息。

- 不显示用户提交内容给其他用户。

- 后台查看时也要 escape。

- 防止重复提交。

- 防止机器人刷表单。

### 9.5 部署安全

部署平台建议：

- Cloudflare Pages

- Vercel

- Netlify

安全 headers：

- Content-Security-Policy

- X-Content-Type-Options

- Referrer-Policy

- Permissions-Policy

- Strict-Transport-Security，如果使用自定义域名和 HTTPS

## 10. 法律合规方案

### 10.1 Fair Housing 合规

平台和中介提供的房源描述不得包含歧视性或限制性语言。

禁止出现：

- Only Chinese students

- Girls only

- No kids

- No voucher

- No Section 8

- Young people only

- Safe for Asians

- Not suitable for families

- Must be Chinese

- No disability

可以出现：

- Popular among students

- Near Columbia University

- Convenient for NYU commute

- Chinese grocery nearby

- Student-friendly area

- Close to subway

- Good for roommate search

注意：Student-friendly 也要谨慎，不要写成只租学生。

### 10.2 Broker fee / 费用合规

所有费用必须分开展示：

- Gross rent

- Net effective rent

- Security deposit

- Application fee

- Amenity fee

- Broker fee / agent fee

- Guarantor fee

- Other fees

必须提醒：

- 所有费用以书面披露为准。

- 用户申请前必须向 agent / building management 确认。

- Broker fee 规则取决于谁聘请 broker。

- 平台不保证费用完整性。

- 平台不鼓励规避法律的 hidden fee。

不应出现：

- 模糊的 service fee

- 未解释的 admin fee

- 伪装 broker fee 的 technology fee

- 不说明来源的 mandatory fee

### 10.3 隔断 / 客厅住人合规

平台可以做合租计算，但不能暗示所有 1B / 2B 都可以合法隔断或客厅住人。

必须提示：

Living room occupancy, flex walls, pressurized walls, bookshelf partitions, curtains, or temporary partitions may require written approval from building management and may not be allowed.

中文：

客厅住人、临时墙、书柜隔断、帘子隔断、flex wall 等安排可能需要大楼书面批准，也可能不被允许。租客必须在签约前向 management 或 landlord 书面确认。

### 10.4 安全性描述

不能写：

- 绝对安全

- 没有犯罪

- 保证安全

- 女生一定安全

- 不会丢包裹

可以写：

- Building has doorman

- Controlled access

- Package room

- Security camera

- Users should verify neighborhood safety independently

### 10.5 房源真实性声明

必须显示：

- Prices may change.

- Availability may change.

- Photos may be representative.

- Floor plans may vary by unit.

- Fees must be verified in writing.

- Platform does not guarantee lease approval.

- Platform is not a law firm and does not provide legal advice.

## 11. 发布阶段计划

### Phase 0：发布前准备，预计 3 到 5 天

目标：把当前 demo 整理成可公开访问版本。

任务：

- 确认 main 分支代码稳定。

- 清理所有 .env 和 secret。

- 确认 GitHub 不再触发 secret blocking。

- 整理 buildings、units、photos、community_pois 数据。

- 删除明显错误数据。

- 给每条房源加 source_last_checked。

- 给每条 unit 加 status。

- 检查所有图片是否能打开。

- 压缩图片。

- 没有图片的房源不要显示假图片。

- 加 lead 表单入口。

- 加 disclaimer。

- 加 privacy policy。

- 加 fair housing notice。

- 加 analytics。

- 移动端测试。

- Chrome、Safari、Edge 测试。

- 部署到 Cloudflare Pages 或 Vercel。

验收标准：

- 网站可公开打开。

- 首页不报错。

- 34 个楼能正常显示。

- 点击大楼正常。

- 点击 unit 正常。

- 分享链接正常。

- lead 表单可提交。

- 没有 secret。

- 没有明显合规违规语言。

### Phase 1：小范围内测，预计 1 周

目标：找 3 到 5 个中介和 20 到 50 个学生测试。

任务：

- 给合作中介发送房源收集模板。

- 中介提供第一批房源。

- 平台整理并发布。

- 给每个中介生成分享链接。

- 发给学生群测试。

- 收集反馈。

- 记录访问量、点击量、咨询量。

- 修复页面 bug。

- 优化手机端。

- 修正不清楚的费用语言。

- 删除质量差的图片。

- 增加缺失户型图。

验收标准：

- 至少 3 个中介愿意提供房源。

- 至少 20 个租客访问。

- 至少 5 个用户完成房间详情查看。

- 至少 1 到 3 个咨询提交。

- 没有重大合规反馈。

- 页面加载速度可以接受。

### Phase 2：学校群推广，预计 2 到 3 周

目标：通过学校群和中文租房群获得第一批真实用户。

任务：

- 准备宣传文案。

- 准备中文介绍图。

- 准备中介合作说明。

- 准备学生使用说明。

- 发布到哥大、NYU、纽约租房群。

- 收集点击数据。

- 每天检查 lead。

- 每天更新房源。

- 每周给中介发简短数据报告。

- 把高点击房源放到更明显位置。

- 把过期房源降权。

- 把无图房源降权。

- 继续补照片和户型图。

验收标准：

- 每周至少 100 到 300 访问。

- 每周至少 10 个房源详情点击。

- 每周至少 3 到 10 个咨询。

- 至少 5 个中介愿意继续提供房源。

- 用户反馈显示网站比普通表格更直观。

### Phase 3：数据驱动优化，预计 1 个月

目标：建立点击、咨询、分享、房源质量的排序系统。

任务：

- 加 building_view 统计。

- 加 unit_view 统计。

- 加 share_click 统计。

- 加 contact_submit 统计。

- 为每栋楼计算 priority_score。

- 为每个 unit 计算 data_quality_score。

- 默认显示高质量楼。

- 推广楼加入 is_featured。

- 学校附近优先显示。

- 低质量房源降权。

- 过期房源隐藏。

- 每周导出中介报告。

验收标准：

- 能知道每个楼的点击量。

- 能知道每个 unit 的咨询量。

- 能知道每个中介提供的房源表现。

- 能按数据解释为什么某些楼优先显示。

- 能向中介证明平台有价值。

### Phase 4：B2B 合作试收费，预计第 2 到 3 个月

目标：在不接入线上支付的情况下，测试中介是否愿意付费。

可测试套餐：

- Free Listing
免费展示基础房源，但不保证优先位置。

- Featured Listing
每栋楼或每个 unit 收固定推广费，由平台手动设置 is_featured。

- Monthly Agent Partner
中介每月付费，平台帮忙整理房源、生成链接、提供 lead report。

- Lead Sharing
平台按有效咨询数量收取费用。

第一版不要马上复杂收费。可以先试：

- 免费一个月

- 第二个月收 $49 到 $99

- 或者每个 featured building 收 $20 到 $50

- 或者按 lead 试收

验收标准：

- 至少 1 个中介愿意付费。

- 中介认为 lead 质量有价值。

- 平台能提供数据报告。

- 不引发合规风险。

- 不影响租客体验。

### Phase 5：后端数据库与内部后台，预计第 3 到 6 个月

目标：当房源数据和中介数量增加后，升级系统。

触发条件：

- 中介超过 10 个。

- 房源超过 500 到 1000 个 active units。

- 每天手动更新超过 1 小时。

- lead 每周超过 20 个。

- 需要更多数据分析。

- 需要自动排序。

- 需要权限管理。

升级内容：

- Google Sheet 迁移到 Supabase / PostgreSQL。

- 建立 admin dashboard。

- 你自己可以在后台编辑房源。

- 支持图片上传和压缩。

- 支持 lead 管理。

- 支持 agent_id。

- 支持 featured listing。

- 支持自动过期检查。

- 支持点击统计。

- 支持数据导出报告。

暂时不做中介后台也可以，但你自己必须有内部后台。

## 12. 发布前合规页面

第一版至少需要 4 个页面：

- Terms of Use

- Privacy Policy

- Fair Housing Notice

- Rental Information Disclaimer

### 12.1 Terms of Use 要点

应包含：

- 平台是信息展示平台。

- 平台不代表 landlord 或 broker，除非明确说明。

- 房源价格和可用性可能变化。

- 用户必须自行核实信息。

- 平台不保证租约批准。

- 平台不提供法律、财务或房地产经纪建议。

- 用户不得滥用网站。

- 平台可以修改或删除房源。

- 平台不承担第三方链接责任。

### 12.2 Privacy Policy 要点

应包含：

- 收集哪些信息。

- 为什么收集。

- 如何使用。

- 是否分享给中介。

- 如何保护。

- 使用 analytics。

- 使用 cookies 或 localStorage。

- 用户如何请求删除信息。

- 联系方式。

### 12.3 Fair Housing Notice 要点

应包含：

- 平台遵守 fair housing 原则。

- 平台不允许歧视性房源描述。

- 禁止基于受保护类别限制租客。

- 用户和中介发现问题可以联系平台。

- 平台会移除违规内容。

### 12.4 Rental Disclaimer 要点

应包含：

- 房价可能变化。

- 房源可能下架。

- 图片可能为代表性图片。

- 户型图可能和实际 unit 有差异。

- 费用必须书面确认。

- flex wall / 客厅住人必须向 management 确认。

- 平台不保证安全性。

- 平台不保证申请通过。

## 13. 运营流程

### 13.1 每日流程

每天固定执行：

- 查看中介新消息。

- 收集新房源。

- 检查房源格式。

- 检查价格和日期。

- 检查费用。

- 检查照片和户型图。

- 更新数据表。

- 生成 JSON。

- 发布网站。

- 检查网站是否正常。

- 检查 lead。

- 把 lead 发给对应中介。

- 标记 lead 状态。

### 13.2 每周流程

每周执行：

- 检查所有 active 房源 last_checked。

- 超过 7 天未确认的房源降权。

- 超过 14 天未确认的房源标记 need confirm。

- 超过 30 天未确认的房源隐藏。

- 统计点击量。

- 统计分享量。

- 统计咨询量。

- 给中介发周报。

- 删除低质量或违规内容。

- 优化高点击页面。

### 13.3 中介数据提交流程

中介提交房源时，必须提供：

- 房源来源

- 图片授权确认

- 价格最后确认日期

- 所有费用

- 是否接受学生 / guarantor 的客观政策

- 是否允许 flex wall 的书面或明确说明

- 联系方式

平台方要拒绝：

- 没有明确价格的房源

- 费用不清楚的房源

- 图片来源不明的房源

- 带歧视语言的描述

- 可能规避 broker fee 规则的模糊费用

## 14. KPI 指标

### 发布前 KPI

- 34 栋楼正常显示

- 734 个 unit 数据可读取

- 主要学校 marker 正常

- 无 listings.csv 旧逻辑

- 无 secret

- 移动端可用

- lead 表单可用

- 分享链接可用

### 内测 KPI

- 3 到 5 个中介参与

- 20 到 50 个学生访问

- 至少 5 个用户反馈

- 至少 1 到 3 个咨询

- 页面无严重 bug

### 公开推广 KPI

- 每周访问 100 到 300

- 每周房源详情点击 50+

- 每周 lead 3 到 10

- 中介继续提供房源

- 学生群有人主动转发

### 收费前 KPI

- 每月 1000+ 访问

- 每月 50+ 房源详情点击

- 每月 20+ lead

- 至少 5 到 10 个合作中介

- 至少 1 个中介愿意试付费

## 15. 风险清单与应对

### 风险 1：房源信息过期

应对：

- 显示 last checked。

- 超过 7 天降权。

- 超过 14 天标记。

- 超过 30 天隐藏。

- 中介必须定期确认。

### 风险 2：费用描述不合规

应对：

- 所有费用分项显示。

- 不使用模糊 fee。

- 加费用确认提示。

- 不帮助规避 broker fee 规则。

- 必要时移除可疑房源。

### 风险 3：歧视性广告

应对：

- 禁止 only Chinese / girls only / no kids 等表达。

- 建立 banned words list。

- 人工审核房源描述。

- 加 Fair Housing Notice。

- 中介提交内容必须经过平台修改。

### 风险 4：图片版权

应对：

- 要求中介确认图片授权。

- 不使用来源不明图片。

- 代表性图片要标注。

- 有投诉立即下架。

### 风险 5：用户数据泄露

应对：

- 只收集必要信息。

- 不收集证件和财务信息。

- lead 表单加权限。

- 不公开用户信息。

- 定期清理无用 lead。

### 风险 6：网站访问慢

应对：

- 图片压缩。

- lazy loading。

- JSON 静态缓存。

- 默认少显示 POI。

- 未来加 clustering。

### 风险 7：中介不持续提供房源

应对：

- 提供免费曝光。

- 提供分享链接。

- 提供每周数据。

- 先服务少量高质量中介。

- 用学生群流量吸引更多中介。

## 16. 第一版发布清单

### 技术清单

- app.js 没有 listings.csv 旧逻辑。

- index.html 引用正确版本。

- styles.css 正常。

- buildings 数据正常。

- units 数据正常。

- photos 数据正常。

- community_pois 数据正常。

- 没有 .env。

- 没有 secret token。

- GitHub main 分支正常。

- Cloudflare Pages / Vercel 部署成功。

- 自定义域名可访问。

- HTTPS 正常。

- 移动端测试通过。

- 分享链接测试通过。

### 内容清单

- 大楼介绍清楚。

- 房间介绍清楚。

- 有图展示真实图。

- 没图不假装有图。

- 户型图优先显示。

- 费用分项清楚。

- 起租时间清楚。

- 优惠说明清楚。

- 水电说明清楚。

- 合租提醒清楚。

- flex wall 风险提醒清楚。

- last checked 显示。

- source 状态显示。

### 合规清单

- 无歧视性语言。

- 无绝对安全承诺。

- 无保证可租承诺。

- 无保证价格承诺。

- 无非法隔断暗示。

- 费用分项展示。

- broker fee 说明谨慎。

- 有 Terms。

- 有 Privacy。

- 有 Fair Housing Notice。

- 有 Rental Disclaimer。

- 图片授权确认。

### 运营清单

- 中介提交模板完成。

- lead 接收方式完成。

- 每日更新流程完成。

- 每周报告模板完成。

- 反馈收集方式完成。

- 数据质量评分完成。

- 推广楼规则完成。

- 过期房源处理规则完成。

## 17. 结论

第一版 NYC Student Rental Map 的重点不是马上做大而全的平台，而是用最小可行成本验证一个明确市场：

纽约中文学生租房 + 学校导向地图 + 中介房源导流。

当前阶段最正确的路线是：

- 继续由平台方手动维护房源。

- 用 Google Sheet 作为内部数据后台。

- 导出 JSON 给前端读取。

- 不让用户直接访问 Google Sheets API。

- 不做中介后台。

- 不接入线上支付。

- 先免费获取中介供给和学生流量。

- 用点击、分享、咨询数据证明商业价值。

- 等数据和流量起来后，再做推广位和付费合作。

- 在收费前升级数据库和内部后台。

发布前必须重点完成：

- Lead 表单

- 点击统计

- 图片和户型图优化

- 数据更新时间

- 合规页面

- 费用披露

- fair housing 审核

- 隐私保护

- 安全 headers

- 稳定部署

只要第一版能做到“数据可信、页面快、分享方便、合规安全、能带来咨询”，它就已经具备商业化基础。